Propuesta de proyecto y ruta de trabajo

# 1. Lo que se ha trabajado

El proyecto busca establecer qué se puede afirmar con datos reales sobre el comportamiento de un conjunto de activos financieros, antes de tomar cualquier decisión de inversión. Hasta ahora se construyó la base de datos y se completó la etapa exploratoria, con dos entregables: un informe reproducible en R Markdown y una guía que explica cada resultado.

| Etapa | Qué se hizo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Extracción | Scrapper propio en Python sobre Yahoo Finance | Histórico completo de nueve activos consolidado en Excel, con proceso repetible |
| Preparación | Recorte a una ventana común y exportación a CSV | De septiembre de 2021 a septiembre de 2026; entre 1.255 y 1.258 jornadas por activo y 1.222 comunes a los nueve |
| Exploración | Diagnóstico, valores atípicos e histogramas por activo | Entre 3 % y 6 % de días extremos en todos los activos; los atípicos de precio reflejan cambios de nivel, no errores |
| Dependencia | Correlación de Spearman, correlación de distancias y línea base por permutación | Tres bloques de activos; sin dependencia oculta salvo el petróleo frente a los índices |
| Referencia | Regresión frente al S&P 500 y correlación móvil de 60 días | Beta, R², rendimiento y volatilidad de cada activo, y evidencia de que esas relaciones no son estables |

# 2. Hallazgos que condicionan el siguiente paso

- Las materias primas sí diversifican. Petróleo, gas y oro tienen correlaciones de Spearman entre 0,003 y 0,179 con las acciones y los índices, mientras las tecnológicas llegan a 0,71 con el S&P 500.

- Pero la diversificación no es estable. La correlación móvil del petróleo con el índice va de −0,62 a 0,51 y es negativa en la mitad de las ventanas. Microsoft pasó de 0,94 en 2022 a 0,14 en 2026.

- El riesgo y el rendimiento no van de la mano. El oro acumuló 132,8 % con 19,0 % de volatilidad, frente a 71,2 % y 17,1 % del S&P 500. El gas natural perdió 50,6 % con 85,1 % de volatilidad.

- Ningún activo se comporta como una distribución normal. Esto descarta los métodos que asumen normalidad y obliga a medir el riesgo con herramientas que consideren los días extremos.

# 3. Ruta recomendada

Las dos metas comparten la misma base de datos, pero exigen esfuerzos distintos. La recomendación es empezar por el portafolio diversificado, porque el análisis de correlaciones ya realizado es directamente su insumo principal. El robot de trading requiere además una etapa completa de modelado predictivo que todavía no se ha abordado, y conviene construirlo sobre un portafolio ya entendido.

# 4. Ruta A: portafolio diversificado

- Corregir la base de datos. Pasar a precio de cierre ajustado para incorporar dividendos y revisar los saltos por cambio de contrato en los futuros, visibles en el gas natural.

- Ampliar el universo. Sumar activos por cada clase y considerar renta fija y divisas, para que la diversificación no dependa de un solo instrumento por estrato.

- Estimar la matriz de covarianzas con métodos robustos y construir carteras de mínima varianza, de paridad de riesgo y de pesos iguales.

- Validar fuera de muestra, con reequilibrio periódico y costos de transacción incluidos.

- Evaluar con métricas de cola, como valor en riesgo y caída máxima, además de la volatilidad.

# 5. Ruta B: robot de trading

- Definir horizonte y universo. Frecuencia diaria y los activos más líquidos de la muestra.

- Modelar la serie. Modelos de series de tiempo para el pronóstico y modelos de volatilidad condicional, justificados por el agrupamiento de volatilidad observado.

- Traducir el pronóstico en reglas de decisión, con tamaño de posición y límites de pérdida definidos por anticipado.

- Backtesting con costos y deslizamiento, validado con ventanas móviles y comparado contra comprar y mantener el S&P 500.

- Contrastar los resultados de las estrategias con pruebas no paramétricas, para saber si las diferencias son reales o producto del azar.

- Operar en simulación durante un periodo antes de considerar dinero real.

# 6. Riesgos y decisiones pendientes

- La ventana es de un solo régimen. Cinco años cubren un periodo alcista con dos choques. Para el robot hará falta un histórico más largo, y datos intradía si el horizonte baja de un día.

- El sobreajuste es el riesgo principal. Se controla con validación fuera de muestra, pocas reglas y decisiones tomadas antes de ver los resultados.

- Decisión a tomar: si se ejecutan las dos rutas en secuencia, como se recomienda, o si se prioriza una sola por el tiempo disponible del curso.

- Alcance. El trabajo es académico y no constituye una recomendación de inversión.